Un checkpoint est une étape dans le développement pur. Cela peut être : ajouter la mise en place des dégats, l'utilisation de l'arme 2, et caetera.
Un milestone est en fait un gros checkpoint. Il ne s'applique pas qu'aux développeurs mais à toute l'équipe.

- Checkpoint 1 : démarrage du moteur et affichage de l'image d'intro [2012-11-04]
- Checkpoint 2 : ajout du sytème de log
- Checkpoint 3 : intercepter les touches CTRL + C en console pour terminer le jeu correctement
- Checkpoint  : prise en charge linguistique
- Checkpoint  : prise en charge du fichier de configuration
- Checkpoint  : ajouter un menu
- Milestone 1 : lancement du jeu, affichage et navigation dans le menu
- Checkpoint  : chargement d'une carte et du perso principal bidon
- Checkpoint  : mouvements de base du perso bidon
- Checkpoint  : paramètrer les touches d'actions dans les options
- Checkpoint  : ajout des adversaires
- Milestone  : démarrage d'une partie sans armes
- Checkpoint  : gestion des dégats
- Checkpoint  : gestion des armes
- Checkpoint  : ajout de l'IA
- Milestone  : démarrage d'une partie complète
- Checkpoint :
- Checkpoint :
- Checkpoint :
- Checkpoint :
- Checkpoint :
- Milestone  : démarrage d'une partie complète
- Alpha 1 : public restreint de dévelopeurs, graphistes et joueurs
- Checkpoint  : correction des coquilles
- Alpha  : public restreint de dévelopeurs, graphistes et joueurs
- Beta 1 : à ce stade, le jeu est à l'état de finition. Des décors de test ont été réalisés et il est possible de passer quelques heures à jouer sans rencontrer de gros bugs
- Checkpoint  : correction des coquilles
- Beta  : public de connaisseurs
- Checkpoint  : correction des coquilles
- Beta  : public plus large (web)
- Checkpoint  : correction des coquilles
- Milestone  : finalisation du produit (logo, site web, forum communautaire)
- Version finale 1.0